### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Από το υπ’ αριθμ. 51/08-11-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 364/2023     	ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της 2ης φάσης της εγκεκριμένης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης (ΑΔΣ 171/22) των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Στέλιου Καζαντζίδη(Θέρμης - Χαριλάου) για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ”Αρ. Μελέτης: 11/2018, Αρ. Έργου : 4/2020» .

Σήμερα την 8Η Νοεμβρίου  - 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μμ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη για το μήνα Νοέμβριο (παρ 1 αρθρο 67 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 1 του άρθρου 11 του ν. 5043/23)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 77298/03-11-2023  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και  σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023  (ΦΕΚ 91/Α΄/ 13-04-2023)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
|  | Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος |  |  |
| 1 | Παπαδάκη Αθηνά Πρόεδρος | 1 | Αγοραστούδη Ευγενία Αντιπρόεδρος |
| 2 | Αναγνώστου Πασχάλης | 2 | Γραικός Κωνσταντίνος Γραμματέας |
| 3 | Αποστόλου Στυλιανό | 3 | Γκοστίλης Βασίλειος |
| 4 | Βογιατζής Δημήτριος | 4 | Βλαχομήτρος Δημήτριος |
| 5 | Γαντάς Σπυρίδων | 5 | Ζελιλίδης Δαμιανός |
| 6 | Γκιζάρης Στέργιος | 6 | Ιωσηφίδης Ιωάννης |
| 7 | Καρκατζίνος Νικόλαος | 7 | Μαλικάς Ευριπίδης (Δάκης) |
| 8 | Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) | 8 | Μπίκος Νικόλαος |
| 9 | Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο | 9 | Φάσσας Χρήστος |
| 10 | Κούτρη Ευαγγελία (Λίτσα) | 10 | Φωτιάδης Σάββας |
| 11 | Λαγός Νικόλαος | 11 | Χίνη Δήμητρα |
| 12 | Μουστάκας Βασίλειος |  |  |
| 13 | Μωραϊτης Αργύριος (Λάκης) |  |  |
| 14 | Πάζης Κωνσταντινος |  |  |
| 15 | Πονερίδης Παναγιώτης |  |  |
| 16 | Σαμαράς Σωκράτης |  |  |
| 17 | Τιτέλης Κωνσταντίνος |  |  |
| 18 | Τριανταφυλλίδου Ιωάννα |  |  |
| 19 | Τσολάκης Απόστολος |  |  |
| 20 | Τσιφτελίδου Άννα |  |  |
| 21 | Χατζηαντωνίου Αργυρώ |  |  |
| 22 | Χατζηδημητρίου Φανή |  |  |

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Περήφανου Άννα  υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 50/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Θέρμης, την υπ αριθμ. 83/2022 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως ισχύει σήμερα, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 	και του άρθρου 94 του Ν. 4685/2020 (Α’ 92),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Στέλιου Καζαντζίδη (Θέρμης - Χαριλάου) για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ”Αρ.Μελέτης: 11/2018,  Αρ. Έργου : 4/2020.

Η μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης, θα πραγματοποιηθεί σε όλο το μήκος των έργων ολικός αποκλεισμός μιας λωρίδας κυκλοφορίας και εναλλάξ στην άλλη λωρίδα για τις δύο κατευθύνσεις με ρύθμιση φωτεινού σηματοδότη και με τη βοήθεια σηματωρών.

Η μελέτη κατά τα λοιπά παραμένει όμοια και αναφέρονται για ενημέρωση τα κάτωθι:

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις (4) φάσεις σύμφωνα με την αρχική μελέτη. Δεν τροποποιείται η συνολική διάρκεια της εκάστοτε φάσης από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της.

Σε ότι αφορά στη 2η φάση: η διάρκεια κατασκευής των αγωγών από την έναρξη των εργασιών παραμένει ένας (1) μήνας. Στη φάση αυτή θα λάβει χώρα αρχικά η κατασκευή των φρεατίων, όπου η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των τοπικών ρυθμίσεων για την κατασκευή του κάθε φρεατίου είναι 40-50 ημέρες. Επισημαίνεται η ταυτόχρονη κατασκευή περισσότερων των δύο φρεατίων, με στόχο την όσο το δυνατό μικρότερη ενόχληση των χρηστών της οδού και των παρόδιων χρήσεων.

Στις εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

2. Εγκατάσταση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης

3. Τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

Φάση 2η, αφορά στην κατασκευή των αγωγών ύδρευσης επί της οδού Καζαντζίδη (Θέρμης - Χαριλάου) από την οδό Ματσούκας έως την οδό Ακαδημίας, καθώς και των φρεατίων κατά μήκος αυτών. Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν είναι περίπου 650μ. Αρχικά θα λάβει χώρα η κατασκευή των προβλεπόμενων από την εγκεκριμένη μελέτη φρεατίων. Για την κατασκευή των φρεατίων οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κυκλοφορίας δεν τροποποιούνται σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη. Συνεπώς, θα εφαρμοστεί η διάταξη σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.1 του Παραρτήματος Γ του Τεύχους 7: ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.

Προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια οι εργασίες κατασκευής των αγωγών ύδρευσης κατά μήκος της οδού Καζαντζίδη, και να υπάρξει δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των παρόδιων ιδιοκτησιών, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μέγιστο συνολικό μήκος ζώνης έργων τα 50μέτρα. Λόγω της τροποποίησης της χάραξης των αγωγών επί του οδοστρώματος, η κυκλοφορία κατά μήκος της ζώνης έργων επί της οδού Στ. Καζαντζίδη θα διεξάγεται με ολικό αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας και εναλλάξ στην άλλη λωρίδα για τις δύο κατευθύνσεις με ρύθμιση φωτεινού σηματοδότη και τη βοήθεια σηματωρών. Συνεπώς, θα εφαρμοστεί η διάταξη σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.3 του Παραρτήματος Γ του Τεύχους 7: ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Η παραμονή της εργοταξιακής σήμανσης και γενικότερα η ισχύς των ρυθμίσεων κάθε υποφάσης της παρούσας 2ης Φάσης Εργασιών, θα διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το έργο θα κατασκευαστεί τμηματικά ανά 50μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση ενός τμήματος θα διανοίγεται νέο όρυγμα. Ως επί το πλείστων, οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ωρών, κατά τη διάρκεια μίας μέρας, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται μικρής διάρκειας.

Τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα είναι προσωρινά για κάθε τμήμα που αναφέρθηκε παραπάνω. Κάθε φορά θα τοποθετούνται οι πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης και μετά το πέρας των όλων των εργασιών της κάθε φάσης (εκσκαφή – επίχωση) η σήμανση θα αφαιρείται. Στη συνέχεια θα τοποθετούνται πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης στο επόμενο προς κατασκευή τμήμα. Στη φάση των εργασιών, όταν το όρυγμα παραμένει ανοιχτό, θα υπάρχει σήμανση με χρήση πλαστικών στηθαίων, ανακλαστικό πλέγμα και θα τοποθετηθούν καθοδηγητικές πινακίδες Ρ52α ή Ρ52δ, Κ6α ή Κ6δ, Π77,Π78, Κ20, Ρ36, Ρ32, Ρ30 και αναλάμποντες φανοί, διπλής όψης.

Βασικός στόχος είναι να παρέχεται στους οδηγούς των οχημάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση, για τη μεταβολή των συνθηκών κυκλοφορίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή της εργοταξιακής ζώνης και ταυτόχρονα την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών από το προσωπικό του εργοταξίου. Τονίζεται η σημασία τόσο της σωστής εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το προσωπικό του εργοταξίου, όσο και η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους διερχόμενους οδηγούς και η συμμόρφωσή τους στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης ρυθμιστικής, προειδοποιητικής και πληροφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 του τ. ΥΠΟΜΕΔΙ: «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ − ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων  Έργων (ΟΜΟΕ − ΣΕΕΟ).» (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011). Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, καθώς και της αντίστοιχης σήμανσης, εξαιτίας έναρξης ή εξέλιξης άλλων έργων εντός των ορίων του έργου, η απόφαση περιοριστικών μέτρων που θα ληφθεί θα τροποποιείται ή θα συμπληρώνεται αναλόγως.

Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου θα γίνεται, από την προηγουμένη των εργασιών: α) η απαραίτητη σχετική σήμανση, β) η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο γειτονικό οδικό δίκτυο, γ) η έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση των οδηγών με πληροφοριακές και κατευθυντήριες πινακίδες και δ) η έγκαιρη ειδοποίηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, όταν απαιτείται.

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης περιοριστικών μέτρων, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης, που βρίσκονται στον χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση πεζών από την περιοχή του έργου.

Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης εφόσον το κρίνουν, μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας

Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμης.

Η παρούσα απόφαση :

Α. να κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προς κάθε  εμπλεκόμενο  οργανισμό  ή  Υπηρεσία και προς το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και  στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

Β. να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και

Γ. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης αναρτήθηκε στη διαυγεια με ΑΔΑ ΩΝΓΗΩΡΣ-0ΗΖ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 364/2023

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

# Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 				  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ